**Reporte de Avances del Proyecto**

**Fecha de la Reunión Inicial**: 22 de octubre de 2024  
**Fecha Actual**: 28 de octubre de 2024  
**Lugar**: Reunión Virtual

**Asistentes**:

* Jesús Adrian Delgado Carrillo
* Axel Uriel Márquez Morales

**Objetivo del Proyecto**

Definir y desarrollar el **Sistema de Reservación de Hotel Don Miguel**, orientado a facilitar las reservas de habitaciones en línea de manera rápida y segura, mejorando la experiencia del usuario y reduciendo la dependencia de plataformas de terceros.

**Resumen de Avances**

1. **Visión del Proyecto y Caso de Negocio**
   * Se definió la visión y el caso de negocio, identificando los problemas actuales en la gestión manual de reservas y la oportunidad de optimizar el control de ocupación del hotel mediante un sistema automatizado.
2. **Casos de Uso Identificados**
   * Se listaron y priorizaron los casos de uso clave para la fase de Incepción:
     + Reservar habitación
     + Buscar disponibilidad de habitaciones
     + Cancelar reserva
     + Gestionar habitaciones
     + Ver y modificar reservas
     + Generar reportes
3. **Casos de Uso Detallados**
   * Se documentaron en profundidad los casos de uso de:
     + **Reservar habitación**: Incluyendo el flujo principal, los flujos alternativos de "Sin disponibilidad" y "Pago rechazado".
     + **Gestionar habitaciones**: Definido como el próximo caso de uso a detallar.
4. **Diagramas de Flujo**
   * Se crearon diagramas de flujo a mano para ilustrar los casos de uso detallados, mostrando tanto el flujo principal como los alternativos para "Reservar habitación".

**Conclusiones y Próximos Pasos**

* **Próximos Casos de Uso a Desarrollar**:
  + "Pedir comida a la habitación" será el siguiente caso de uso a detallar y diagramar.
* **Responsables**:
  + **Axel**: Continuará documentando y detallando el caso de uso "Pedir comida a la habitación".
  + **Jesús**: Se encargará del diagrama de flujo correspondiente.